EUREX – ŽELEZNICE

Jednání pracovní skupiny EUREX-ŽELEZNICE proběhlo 13. 3. 2008 v Bautzen v kanceláři ZVON.

Jednání řídil p. Janetzki. V bodu 1 informoval o výběrovém řízení na dopravce na trase Liberec – Rybniště, které bude ukončeno do konce roku 2008. Smlouva je dojednávána na 10 let (2010 – 2020) a jedná se též o rekonstrukci celé trati včetně polského úseku Hrádek n/N. – Porajow – Zittau.

Dále prezentoval  informační prospekt „EURO-NEISSE-TICKETS“ zatím v německé verzi – česká verze se připravuje. Jízdenka bude platit i na MHD v Liberci včetně busů do Bedřichova a připravuje se platnost i na autobusy v Jelení Hoře. Zájem o tyto jízdenky na obou stranách hranice stoupá.

V druhém bodu jednání informovala česká strana o rekonstrukci železniční trati a zahájení provozu na trase Harrachov – Sklarska Poruba v rámci projektu CÍL III. Projekt je rozdělen  do dvou etap

- v první se jedná o nejnutnější opravy trati (česká strana – 2km, polská strana – 12km) pro rychlost 30km/hod,

- ve druhé potom rekonstrukce na rychlost 50-60km/hod v hodnotě cca 150 a oprava nádraží ve Sklarske Porebě za 15 mil. Kč.

V letošním roce budou vypraveny dva zvláštní vlaky 31.5. a 14.6.2008, v příštím roce se předpokládá doprava polských návštěvníků  na mistrovství světa v klasických lyžařských disciplinách v Liberci.

Příští jednání bylo stanoveno na 14.6.2008 v Sklarské Porebě s možností jízdy vlakem.