Zápis

z jednání EUREX – Cykloturistika dne 27. ledna 2005 v Liberci

Účast:		ing. Kotasová, ing. Moravcová, ing. Bláha, M. Těšina, ing. arch. Ulmann, H. Noack, Fr. Walter, S. Wobst

Polská strana se nedostavila – p. Matusiak se omluvil

J. Hanzl – tlumočník

Po uvítání pokračoval program v navrženém pořadí:

2)	a)	ER -  2 Krakonošova

Projekt na vyznačení, mapu, logo a propagační materiál podaný Novým Městem pod Smrkem byl přijat – realizace v roce 2005. Jedná se o úsek na Frýdlantsku.

Jako II. Etapa trasy se připravuje projekt „Heřmanička“, vedený po zrušené trati úzkokolejní železnice na nový přechod Heřmanice – Bogatynia. Nositelem bude Sdružení Heřmanice. Trasa na Šluknovsku Dolní Podluží – Hiterhermsdorf jde po dnešních vyznačených cyklotrasách. Pro vydání letáku a vyznačení logem bude zřízení pracovní tým (p. Kozák, pí Hamplová atd.)

- ER – 5 Berlin – Praha

Nový přechod Sohland – Lipová odsouhlasen. Zatím chybí značení ve větší části trasy ve Středočeském kraji.

Liberecký kraj ve spolupráci s Euroregionem vyvolá jednání na úrovni tří krajů – Libereckého, Středočeského a Prahy, o této problematice se snahou o získání politické podpory. Zároveň bude projednána podpora ve třístranném presidiu Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

Podobný problém je na německé straně v dotažení stezky do Berlína.Jednání státu Sasko-Braniborsko-Berlín je nutné. Zároveň je snaha zařadit trasu do systému evropských cyklostezek v letech 2007-8

- ER – 8 Ploučnice

Projekt trasy je k dispozici, nutná mezikrajová jednání Libereckého kraje s Ústeckým. Realizují se zatím dílčí úseky (Osečná- Hamr na Jezeře)

Česká strana pošle trasu v elektronické podobě p. Noackovi a bude ji prezentovat na internetu.

- ER – 3 Odra-Nisa

Podrobnou informaci piodal ing. Bláha

- společný leták – základní podklady z české strany poskytnuty

- informační tabule – umístění u pramene Nisy v Liberci – Horní Hanychov, Bílý Kostel. Probíhá povolovací řízení

- regionální leták, přípravné práce probíhají (konec února korektura, duben tisk)

- setkání subjektů české části ER – 3, seminář plánován na 17.2.2005 s tematy opravy značení, napojení na novou lávku, sjednocení osvěty a propagace

- pracovní jednání mezinárodní koordinační skupiny je plánován na 21.4.2005 v Nové Vsi

- Press trip by měl následovat 22.4.2005 druhý den pio jednání pro politiky a regionální novináře. Připravuje se atraktivní program

- Informaci o „Koncepci cykloturistiky v Libereckém kraji“ podala Ing. Moravcová. Registr obsahuje 2000 km cyklotras, vyznačených i dosud nevyznačeních tras, 4 cyklopartneři v kraji (odpovědní za určená území), grantové programy, cyklobusy (Český ráj, Liberec – Bedřichov, Krkonoše, Liberec-Jablonec nad Nisou – Český ráj), prezentace na výstavách, projekty

- - 	Ing. Bláha podal vyčerpávající informaci o multifunkční turistické magistrále ERN – Nová Hřebenovka – její postupné přípravě a realizaci, včetně návrhu na vybudování návštěvnického centra na Milířích

- Česká strana předá termíny hlavních cykloturistických akcí p. Noackovi

- na příštím jednání by měly být podrobně probrány návrhy a realizace na cyklostezkách ER 3b polská část, ER – 4, ER – 6 a ER – 7

- Příští jednání je stanoveno na 26.4.2005 v Polsku

Zapsal: ing. arch. Ulmann