Problematiku silniční dopravy a hraničních přechodů řešila pracovní skupina EUREX - SILNICE dne 27.9. 2007 na jednání v Zittau.

Úvodem byla podána podrobná informace o připravovaných změnách na hraničních přechodech, budování nových, povolení automobilové osobní přípradně nákladní dopravy a jejich budoucích úpravách. V Libereckém kraji se jedná o 33 přechodových míst, v kraji Ústí 45. Při projednávání bylo přihlédnuto i k situaci po přistoupení k Schengenské dohodě. V poslední době byl otevřen pěší přechod Deschka - Pieńsk.

V dalším bodě byla probrána situace v budování spojení silnic R35 - B 178. Na německé straně bude silnice hotova až k novému mostu přes Nisu do konce roku 2007. Na české straně bude dokončena okružní křižovatka v Hrádku nad Nisou do konce roku 2007 a práce budou pokračovat v přesném vytyčení 650 n úseku ke státní hranici. Polská strana zahájí výstavbu mostu přes Nisu v roce 2008 a po dořešení administrativních problémů zahájí výstavbu silnice. Reálný předpoklad k dokončení propojení je rok 2010. Německá strana informovala o realizaci a přípravě jednotlivých silničních úseků B - 178 v prostoru Zittau - Weissenberg s předpokladem dokončení celé trasy v roce 2011. Česká strana sdělila podrobnosti o přípravě silničního úseku Bílý Kostel - Hrádek nad Nisou se zahájením v roce 2008.

Účastníci se dále seznámili s výstavbou silnic v minulém období a s připravovanými projekty na další roky. Dohodli se dále o vytvoření společného seznamu projektů (již technicky připravených a nebo pouze v návrzích) podle kterých se budou hledat partneři. 

Další jednání bylo dohodnuto na 12. 12. 2007 v Liberci.